PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE MONITOREO
<<NOMBRE SISTEMA>>

Antecedentes

En atención a Instructivo XXXXXXX que instruye el inicio de desarrollo de Proyecto "Nombre del proyecto", mismo que hace referencia a la notas YYYYYYYYYYYY en los cuales la Unidad de ZZZZZZZZZZZZZZZZ justifica los requerimientos de ajustes y nuevas funcionalidades al <<NOMBRE SISTEMA>>, los cuales derivan del Documento Externo ZZZZZZZZZZZ de la <<ENTIDAD INTERESADA>>

En base a la nota interna XXXXXXXXXXX donde se solicita la colaboración del área de monitoreo para realizar:

Monitoreo, en la instalación y configuración en ambientes de TEST y Producción.
Se ajusta el presente documento para describir el plan de implementación de monitoreo para el sistema <<NOMBRE SISTEMA>>.

Objetivos
Implementar herramientas tecnológicas para tener un entorno de monitoreo en el Sistema de Notariado Plurinacional.

Herramientas de monitoreo

Herramienta	Versión	Descripción
BlackBox Exporter	0.19.0	Exportar métricas de puntos finales.
NodeExporter	1.2.0	Exportación de métricas del servidor a un nodo principal.
PostgresExporter	0.10.0	Exportación de métricas de la Base de datos a un nodo principal.
Prometheus	2.3.2	Recolección de métricas de los nodos de los nodos registrados.
Loki	2.2.1	Recolección de métricas de los nodos registrados.
PG_Watch	1.8.5	Recolección de métricas de PostgreSQL (Sujeto a evaluación técnica)
Promtail	0.4.2	Recolector de información de logs
Grafana	8.2.3	Interfaz gráfica para la visualización de métricas en un dashboard

La lista anterior corresponde al software mínimo que se instalará, lo cual está sujeto a cambios según sea necesario.

Lista de servidores

Para entorno de test se tienen:

Servidor	Hostname	IP	Descripción
Aplicación	svrtestsistemaaplicacion	20.0.0.100	HDD 10, RAM 8, CPU 4, Usuario: sistema
Base de datos	svrtestsistemabd	20.0.0.101	HDD 10,RAM 4, CPU 2, Usuario: sistema
Reportador	svrtestsistemareporteador	20.0.0.102	HDD 10, RAM 8, CPU 4, Usuario: sistema
NFS	svrtestsistemanfs	20.0.0.103	HDD 10, RAM 8, CPU 4, Usuario: sistema
Seguridad	svrtestsistemaseguridad	20.0.0.104	HDD 50, RAM 4, CPU 2, Usuario: sistema
Monitoreo	svrtestsistemamonitoreo	20.0.0.105	HDD 40, RAM 2, CPU 1, Usuario: sistema

Descripción específica de tareas

Para el desarrollo de la implementación de monitoreo se requiere lo siguiente:
- Lista de hosts e IPs del sistema <<NOMBRE SISTEMA>>.
- Accesos SSH a servidores de <<NOMBRE SISTEMA>>.

Las tareas realizadas por el equipo de monitoreo está detallada en pasos:

  1. Tarea 1: Instalación de herramientas transversales de monitoreo, detallados en la sección 3 de herramientas de monitoreo.
  2. Tarea 2: Configuración de herramientas de monitoreo Promtail, Node Exporter, Postgress Exporter, para el envío de métricas al servidor de monitoreo.
  3. Tarea 3: Configuración de herramientas de monitoreo Prometheus, Loki, Pg watch, Blackbox, Fluentbit, para la recolección de métricas.
  4. Tarea 4: Configuración de herramientas de monitoreo Grafana, para la visualización de las métricas en una interfaz gráfica, dashboard.
  5. Tarea 5: Elaboración de dashboards

    1. Dashboard 1: Métricas de servidores hardware - RAM, CPU, Espacio en Disco.
    2. Dashboard 2: Métricas del tráfico de red.
    3. Dashboard 3: Métricas del desempeño de base de datos.
    4. Dashboard 4: Métricas del desempeño de Vault (herramienta de seguridad)
    5. Dashboard 5: Visualización de Logs (Loki-Log).
    6. Dashboard 6: Métricas Kong (En caso de usar Kong)
  2. Tarea 6: Configuración de alertas en cada Dashboard.
    1. Alertas de hardware. CPU, RAM y espacio en disco.
    2. Alertas de Vault, estado de herramienta sellado o no.
    3. Alertas de caída de servicios de vault, reporteador, frontend y backend
  3. Tarea 7: Configuración de accesos, administrador, editor y visualizador, para usuarios de la herramienta de visualización (Dashboard Grafana).
  4. Tarea 8: Integración de herramientas y pruebas al entorno de monitoreo.
  5. Tarea 9: Validación del entorno de monitoreo.

Conclusiones

El presente plan contempla las actividades para la implementación de un entorno de monitoreo acorde a los requerimientos planteados. Está sujeta a posibles cambios o adición de herramientas, en función al desempeño del sistema. Todo el proceso de implementación se encuentra debidamente documentado para futuras modificaciones o realizar el mantenimiento respectivo.